CNNIC來訪新聞稿

中文網域名稱聯合會第三次會議於11/27-28在台北召開

近日由於中文網域名稱之相關議題日益受到重視，諸如CNNIC已於 11月01日開放九家代理登錄廠商，TWNIC亦已於10月22日起開放六家代理登錄廠商，分別進行泛用型中文網域名稱之註冊。為加速推動兩岸四地中文網域名稱註冊服務及技術系統合作交流等協調工作，兩岸四地之網路資訊中心，包括CNNIC（中國）、TWNIC（台灣）、HKNIC（香港）、MONIC（澳門）於今年五月於北京成立「中文網域名稱協調聯合會」（Chinese Domain Name Consortium:CDNC），隨即召開第一次會議。緊接著，於同年七月ICANN於日本召開會議期間，舉辦第二次會議。為使兩岸四地之中文網域名稱註冊服務能夠加強交流與合作，以整合建立中文網域名稱註冊服務及技術開發之主流，本次利用CNNIC來台訪問期間，召開第三次會議。

本次CDNC會議於11月27、28兩日假TWNIC會議室召開，會議主要內容包括：

- TWNIC及CNNIC中文DN註冊系統現況報告（含展示），討論內容包括註冊政策、保留字、註冊系統、registry/registrar註冊部份、爭議處理、收費及其它待解決問題等。

- TWNIC及CNNIC中文DN解析解決方案現況報告（含展示），討論內容包括mDNS架構、Encoding、Client、proxy、registry/registrar 域名解析部份及其它待解決問題等。

- TWNIC及CNNIC之中文網域名稱Chain Table及漫遊架構建置現況報告（含展示），討論內容包括實施方案、技術、國際相關標準、政策等事項。

- 中文域名繁簡互換及註冊配合事項，討論包括繁簡互換表及相關技術問題之討論及確認、相互交換註冊資料、一地註冊繁簡通用、相互註冊推廣等。

- 解析軟體升級、Client軟體升級、中文電子郵件等問題，討論內容包括BIND、Client更新、sendmail、webmail、mail client/server其它待解決問題等。

大陸人士來台不易，均需要數月前即提出申請。本次會議也是於數個月前即已排定行程。CDNC僅是一個交換資訊及技術合作會議，希望能以兩岸四地之網際網路用戶方便使用為著眼，來提供中文網域名稱之可能解決方案。例如：

- 「.cn 及 .中国」註冊時，繁簡體字同時註冊，如「清华.cn」同時註冊 「清華.cn」。「.tw 及 .台灣」註冊時，繁簡體字亦同時註冊，如「清華.tw」同時註冊「清华.tw」，此兩筆記錄視為相同。

- 在台灣鍵入繁體字的「清華.cn」或「清華.中國」時，系統需能自動連結至大陸相對應已註冊網站。

- 在大陸鍵入簡體字的「清华.tw」或「清华.台湾」時，系統需能自動連結至台灣相對應已註冊網站。

經過兩天的密集的討論，原則上在下列方面，獲得一些共識：

- 註冊政策方面：

  - 中、英文夾雜之中文網域名稱，英文大小寫不分，多語種網域名稱第二個byte則將區分大小寫。

  - 中文網域名稱將配合國際性發展，容納各種轉碼規範。

  - 為避免使用者在使用中文網域名稱有所混淆，建議不允許註冊全形英文字、數字、符號，所有英、數字、連字符號(-)一律以半形註冊。

  - 中文網域名稱至少必須有中文漢字。

- 向TWNIC申請一繁體將擁有一個GBK能顯示的簡體網域名稱（在簡體尚未被人註冊時）。同樣的向CNNIC申請一簡體將擁有一個Big5能顯示的繁體網域名稱（在繁體尚未被人註冊時）。註冊時由系統提供繁簡對照，由申請者自行選定其對應之簡(繁)體中文域名。

- 繁簡體轉換表(一對一、一對多或多對一)請電腦公會協助儘速整理，並考慮於12月17日前與CNNIC原有版本完成比對及整合，以做為兩岸雙方註冊時繁簡對照選用之依據。

- 保留字雙方互相交流，彼此自行參考訂定。

- 兩岸四地中文網域名稱爭議處理模式，要發展兩岸四地統一之LDRP(地區性爭議處理機制) ，現階段尚有困難，惟同意促進網域名稱爭議處理之本地化。屬於大陸registry則以CNNIC LDRP處理，屬於台灣registry則遵循TWNIC LDRP處理。

- TWNIC與CNNIC同意推動中文網域名稱雙方相互註冊事宜。

- 在台灣鍵入由大陸registry註冊的網域名稱時，系統需能自動連結至大陸相對應已註冊網站。相對的在大陸鍵入由台灣registry註冊的網域名稱時，系統需能自動連結至台灣相對應已註冊網站。

- CNNIC與TWNIC商定於12月7日前確定並測試完成Chain Server之中文TLD table(TLD域名、Name server域名、雙方負責人)，12月底前提供服務，爾後並共同維護之。

- TWNIC及CNNIC在處理註冊中文域名時，原則上可不需交換註冊之檔案，而只需線上查詢。但因考量編碼之不同及線路頻寬不足，所以仍需交換註冊檔案以提高效率。

- 12月底前完成整合client端統一版本。

另外，互通的時程如果一切進行順利，預計應可於明年二月份起相互互通。兩岸中文網域名稱有很多是屬於兩岸特有之性質，如繁簡相互註冊及繁簡相互網域名稱自動解析等、當然其中有關一般性多國語言共通特性之部份，如支援UTF-8、RACE及新版網域名稱解析軟體等，將建議採用IETF通過之多國語言網域名稱相關之標準。

在兩岸中文網域名稱代理登錄廠商相互交流合作部分，由於大陸信息產業部已經發佈所有在中國境內之網域註冊均需取得其核准，方可進行註冊服務。CNNIC同意協助台灣現行六家獲TWNIC核准之廠商，在未來開放更多註冊商時，取得CNNIC已開放之中文網域名稱代理登錄之權利。同時，TWNIC亦同意協助大陸現行九家獲大陸信息產業部核准之廠商，取得TWNIC已開放之中文網域名稱代理登錄之權利及加強與TWNIC核准六家廠商之合作註冊服務事宜。